UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

División de Tecnologías de la Información

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

TEMA I

Planeación del Proceso de Desarrollo de Software

Asignatura: Gestión del Proceso de Desarrollo de Software

Docente: Alejandro Ferrer

Integrantes

Jairo Antonio Llaca Sarinana

Juan Antonio Moya

Rey David Compian

Grupo: IDSW41

Fecha de entrega: 20 de mayo de 2026

Proyecto de aplicación: LANAIKEA — Videojuego Sci-Fi / Survival Horror Psicológico

# Índice

| 1. | Introducción a DevOps | 3 |
| --- | --- | --- |

| 1.1 | Ciclo de vida de DevOps | 3 |
| --- | --- | --- |

| 1.2 | Normas y estándares aplicables | 4 |
| --- | --- | --- |

| 1.3 | Infrastructure as Code (IaC) | 4 |
| --- | --- | --- |

| 1.4 | Contenedores y virtualización | 5 |
| --- | --- | --- |

| 1.5 | Servicios en la nube y aprovisionamiento | 5 |
| --- | --- | --- |

| 1.6 | Administración de la configuración | 6 |
| --- | --- | --- |

| 1.7 | Integración y Entrega Continua (CI/CD) | 6 |
| --- | --- | --- |

| 1.8 | Monitoreo: registros, métricas y trazas | 7 |
| --- | --- | --- |

| 2. | Planeación del Proceso de Desarrollo de Software | 7 |
| --- | --- | --- |

| 2.1 | Metodologías ágiles y su proceso de planeación | 7 |
| --- | --- | --- |

| 2.2 | Herramientas de comunicación para proyectos TI | 8 |
| --- | --- | --- |

| 2.3 | Adaptación de DevOps a la planeación del desarrollo | 9 |
| --- | --- | --- |

| 2.4 | Proceso de pruebas de software | 9 |
| --- | --- | --- |

| 3. | Preparación del Entorno para Desarrollo e Integración Continua | 10 |
| --- | --- | --- |

| 3.1 | Flujos de trabajo y control de versiones | 10 |
| --- | --- | --- |

| 3.2 | Estrategias de despliegue de software | 11 |
| --- | --- | --- |

| 4. | Aplicación a LANAIKEA — Planeación con Enfoque DevOps | 12 |
| --- | --- | --- |

| 4.1 | Planeación del desarrollo con enfoque DevOps | 12 |
| --- | --- | --- |

| 4.2 | Herramienta de comunicación seleccionada | 13 |
| --- | --- | --- |

| 5. | Aplicación a LANAIKEA — Entorno y Versionamiento | 13 |
| --- | --- | --- |

| 5.1 | Flujo de trabajo para versionamiento | 13 |
| --- | --- | --- |

| 5.2 | Plataformas y herramientas de versionamiento | 14 |
| --- | --- | --- |

| 5.3 | Configuración de plataformas de versionamiento | 14 |
| --- | --- | --- |

| 5.4 | Estrategia de despliegue seleccionada | 15 |
| --- | --- | --- |

| 6. | Conclusión | 15 |
| --- | --- | --- |

SABER — Conceptos teóricos de DevOps

# 1. Introducción a DevOps

DevOps es una cultura y conjunto de prácticas que une el desarrollo de software (Dev) con las operaciones de TI (Ops), con el objetivo de acortar el ciclo de vida del desarrollo y entregar software de alta calidad de forma continua. Su filosofía se basa en la colaboración, la automatización, la medición y el intercambio de conocimiento entre equipos que tradicionalmente operaban de forma aislada.

## 1.1 Ciclo de Vida de DevOps

El ciclo de vida de DevOps es un proceso iterativo e infinito compuesto por fases que se retroalimentan continuamente:

| Fase | Descripción |
| --- | --- |
| Planificación | Definición de requisitos, historias de usuario, backlogs y sprints mediante herramientas ágiles. |
| Desarrollo (Code) | Escritura del código fuente con control de versiones colaborativo (Git, GitHub). |
| Construcción (Build) | Compilación y empaquetado del software de forma automatizada al integrar cambios. |
| Pruebas (Test) | Ejecución automatizada de pruebas unitarias, de integración y de rendimiento. |
| Lanzamiento (Release) | Aprobación y preparación del artefacto listo para producción. |
| Despliegue (Deploy) | Entrega del software al entorno de producción mediante pipelines automatizados. |
| Operación (Operate) | Gestión de la infraestructura, escalamiento y disponibilidad del sistema. |
| Monitoreo (Monitor) | Recolección de métricas, logs y trazas para retroalimentar el ciclo de planificación. |

## 1.2 Normas y Estándares Aplicables a DevOps

La implementación de DevOps se apoya en marcos y estándares reconocidos internacionalmente que garantizan calidad, seguridad y trazabilidad:

- ISO/IEC 27001 — Gestión de seguridad de la información en pipelines CI/CD.

- ISO/IEC 25010 — Modelo de calidad del producto de software (funcionalidad, rendimiento, mantenibilidad).

- ITIL 4 — Marco de gestión de servicios TI que complementa las prácticas de operación DevOps.

- DORA Metrics — Métricas de investigación: frecuencia de despliegue, tiempo de entrega, tasa de fallos y tiempo de recuperación.

- NIST SP 800-190 — Guía de seguridad para aplicaciones en contenedores.

## 1.3 Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code es la práctica de gestionar y aprovisionar la infraestructura tecnológica mediante archivos de configuración versionables, en lugar de procesos manuales. Permite replicar entornos de forma consistente, rápida y auditable.

Ventajas principales de IaC: • Reproducibilidad: el mismo código produce el mismo entorno en cualquier contexto. • Versionamiento: los cambios de infraestructura quedan registrados en Git como cualquier otro código. • Velocidad: el aprovisionamiento que tomaba horas se automatiza en minutos. • Reducción de errores humanos en configuración de servidores y redes.

Herramientas representativas: Terraform (aprovisionamiento declarativo multi-nube), Ansible (configuración de sistemas), AWS CloudFormation, Pulumi.

## 1.4 Contenedores y Virtualización

Los contenedores son unidades ligeras y portables que encapsulan una aplicación y todas sus dependencias, garantizando que se ejecute de forma idéntica en cualquier entorno. A diferencia de las máquinas virtuales, comparten el kernel del sistema operativo anfitrión, lo que los hace más eficientes en recursos.

| Tecnología | Descripción |
| --- | --- |
| Docker | Motor de contenedores más extendido. Permite construir, distribuir y ejecutar contenedores mediante Dockerfiles. |
| Kubernetes (K8s) | Orquestador de contenedores para gestionar despliegues a escala, balanceo de carga y auto-escalamiento. |
| Docker Compose | Herramienta para definir aplicaciones multi-contenedor en un archivo YAML. |
| Podman | Alternativa a Docker sin demonio raíz, orientada a seguridad. |
| VM (VMware/VirtualBox) | Virtualización completa del hardware. Mayor aislamiento pero mayor consumo de recursos. |

## 1.5 Servicios en la Nube y su Aprovisionamiento

Los proveedores de nube ofrecen tres modelos de servicio principales que se integran en los flujos DevOps:

- IaaS (Infrastructure as a Service): recursos de cómputo, almacenamiento y red bajo demanda. Ejemplos: AWS EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine.

- PaaS (Platform as a Service): entorno administrado para desplegar aplicaciones sin gestionar la infraestructura subyacente. Ejemplos: Heroku, Azure App Service, Google App Engine.

- SaaS (Software as a Service): aplicaciones completas entregadas por internet. Ejemplos: GitHub, Jira, Slack.

El aprovisionamiento en la nube dentro de DevOps se realiza mediante IaC y APIs de los proveedores, permitiendo crear entornos de desarrollo, pruebas y producción de forma automatizada y reproducible.

## 1.6 Administración de la Configuración

La administración de la configuración garantiza que todos los componentes del sistema (servidores, aplicaciones, redes) se encuentren en un estado conocido, documentado y controlado. En DevOps se gestiona mediante herramientas que automatizan la aplicación de configuraciones a múltiples nodos de forma simultánea.

- Ansible: basado en playbooks YAML, sin agente en los nodos destino.

- Chef: usa recetas Ruby para describir el estado deseado del sistema.

- Puppet: modelo declarativo con catálogos de configuración.

- SaltStack: gestión de configuración y orquestación de eventos en tiempo real.

## 1.7 Integración y Entrega Continua (CI/CD)

CI/CD es el corazón operativo de DevOps. Define los pipelines automatizados que llevan el código desde el repositorio hasta producción:

| Práctica | Descripción |
| --- | --- |
| CI — Integración Continua | Cada commit desencadena automáticamente la construcción del proyecto y la ejecución de pruebas. Detecta errores temprano. |
| CD — Entrega Continua | El artefacto validado se prepara automáticamente para su despliegue. Un humano aprueba el paso a producción. |
| CD — Despliegue Continuo | El artefacto validado se despliega automáticamente a producción sin intervención manual. |

Herramientas de pipeline: GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, CircleCI, Azure DevOps Pipelines.

## 1.8 Monitoreo: Registros, Métricas y Trazas

El monitoreo cierra el ciclo DevOps al proporcionar visibilidad del sistema en producción. Se estructura en tres pilares (observabilidad):

- Registros (Logs): eventos discretos generados por la aplicación e infraestructura. Herramientas: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Fluentd, Loki.

- Métricas: datos numéricos agregados a lo largo del tiempo (CPU, latencia, errores por segundo). Herramientas: Prometheus, Grafana, Datadog.

- Trazas (Traces): seguimiento del recorrido de una solicitud a través de múltiples servicios distribuidos. Herramientas: Jaeger, Zipkin, OpenTelemetry.

# 2. Planeación del Proceso de Desarrollo de Software

## 2.1 Metodologías Ágiles y su Proceso de Planeación

Las metodologías ágiles estructuran el desarrollo en ciclos iterativos cortos (sprints o iteraciones), permitiendo adaptar los requisitos conforme el proyecto evoluciona. Su planeación se basa en:

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Product Backlog | Lista priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones pendientes del producto. |
| Sprint Planning | Reunión al inicio de cada sprint para seleccionar y descomponer los ítems del backlog a desarrollar. |
| Sprint (iteración) | Ciclo de desarrollo de 1 a 4 semanas con un objetivo concreto y entregable. |
| Daily Standup | Reunión diaria de 15 min: ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿qué me bloquea? |
| Sprint Review | Demostración del incremento al final del sprint. Validación con stakeholders. |
| Retrospectiva | Análisis interno del equipo: qué funcionó, qué mejorar, qué experimentar. |
| Definition of Done | Criterios acordados que un ítem debe cumplir para considerarse completado. |

Marcos ágiles más utilizados en desarrollo de software: Scrum (roles, eventos y artefactos definidos), Kanban (flujo visual continuo), SAFe (escalamiento ágil para grandes organizaciones) y XP — Extreme Programming (prácticas técnicas de ingeniería).

## 2.2 Herramientas de Comunicación para Proyectos TI

La comunicación efectiva es un pilar de DevOps. Las herramientas se clasifican según su naturaleza y función:

| Herramienta | Tipo | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Slack | Mensajería | Integración nativa con GitHub, Jira, CI/CD. Canales organizados. | Costo elevado en plan Business+. Distracción potencial. |
| Microsoft Teams | Mensajería | Integración profunda con ecosistema Microsoft 365. Videollamadas. | Interfaz compleja. Rendimiento variable. |
| Discord | Mensajería | Gratuito. Servidores con canales de voz/texto. Fácil onboarding. | No orientado a empresa. Integraciones limitadas vs Slack. |
| Jira | Gestión | Backlog, sprints, tableros Kanban. Estándar en la industria. | Curva de aprendizaje. Costoso para equipos pequeños. |
| Notion | Documentación | Todo en uno: docs, wikis, bases de datos. | No reemplaza herramienta de gestión de tareas dedicada. |
| Confluence | Documentación | Wiki integrada con Jira. Ideal para documentación técnica. | Costo. Requiere Jira para aprovechar al máximo. |

## 2.3 Adaptación de DevOps a la Planeación del Desarrollo

DevOps no reemplaza a las metodologías ágiles — las complementa. La adaptación de DevOps a la planeación agrega las siguientes dimensiones al proceso tradicional de sprint:

- Definición de pipeline CI/CD desde el Sprint 0, antes de escribir la primera línea de código funcional.

- Inclusión de criterios de operación en la Definition of Done: el ítem no se considera terminado hasta que puede desplegarse y monitorearse.

- Infraestructura como ítem de backlog: las tareas de configuración de servidores, contenedores y redes son historias de usuario planificables.

- Shift-left en seguridad (DevSecOps): las pruebas de seguridad se integran en el pipeline desde las primeras fases, no al final.

- Métricas DORA como KPIs de equipo: la frecuencia de despliegue y el tiempo de recuperación son metas de sprint medibles.

## 2.4 Proceso de Pruebas de Software

Las pruebas en DevOps se automatizan e integran en el pipeline CI/CD, siguiendo la pirámide de pruebas:

| Nivel | Tipo | Herramientas comunes |
| --- | --- | --- |
| Base (más numerosas) | Pruebas unitarias — validan funciones y métodos aislados. | Jest, JUnit, pytest, Vitest |
| Medio | Pruebas de integración — validan la interacción entre componentes. | Supertest, Testcontainers, Postman |
| Contrato | Pruebas de contrato — validan APIs entre servicios. | Pact |
| Sistema | Pruebas end-to-end — simulan flujos completos de usuario. | Playwright, Cypress, Selenium |
| Cima (menos frecuentes) | Pruebas de rendimiento y carga — validan comportamiento bajo estrés. | k6, Gatling, JMeter |

# 3. Preparación del Entorno para Desarrollo e Integración Continua

## 3.1 Flujos de Trabajo y Control de Versiones

El control de versiones con Git permite que múltiples desarrolladores trabajen en paralelo sin interferir entre sí. Los flujos de trabajo más utilizados definen cómo se organizan las ramas (branches) y cómo se integran los cambios:

| Estrategia | Descripción | Cuándo usar |
| --- | --- | --- |
| Git Flow | Ramas: main, develop, feature/*, release/*, hotfix/*. Ciclos de release definidos. | Proyectos con versiones numeradas y releases planificados. |
| GitHub Flow | Solo main y feature branches de corta vida. PR directo a main con CI. | Equipos con despliegue continuo a producción. |
| Trunk Based Dev | Todos integran a main (trunk) frecuentemente. Feature flags para trabajo en progreso. | Equipos maduros con CI/CD sólido y alta frecuencia de despliegue. |
| GitLab Flow | Combina GitHub Flow con ramas de entorno (production, staging). | Proyectos con múltiples entornos de despliegue. |

## 3.2 Estrategias de Despliegue de Software

La estrategia de despliegue define cómo se entrega una nueva versión a producción minimizando el riesgo y el tiempo de inactividad:

| Estrategia | Descripción | Riesgo | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Corte en producción (Big Bang) | Se detiene el servicio, se despliega la nueva versión, se reactiva. Sin transición gradual. | Alto | Baja |
| Actualización rodante (Rolling) | Los nodos se actualizan secuencialmente. Siempre hay instancias activas durante el proceso. | Medio | Media |
| Azul/Verde (Blue/Green) | Dos entornos idénticos. El tráfico cambia del azul (actual) al verde (nuevo) de forma instantánea. | Bajo | Alta |
| Canario (Canary Release) | La nueva versión recibe un porcentaje pequeño del tráfico. Si es estable, se expande gradualmente. | Muy bajo | Alta |
| Feature Flags | Las funcionalidades se activan/desactivan en runtime sin re-despliegue. Control granular. | Muy bajo | Media |
| Pruebas A/B | Dos versiones sirven a grupos distintos de usuarios para comparar métricas de comportamiento. | Bajo | Alta |

SABER HACER — Aplicación práctica a LANAIKEA

# 4. Aplicación a LANAIKEA — Planeación con Enfoque DevOps

LANAIKEA es un videojuego indie de género Sci-Fi / Survival Horror Psicológico, desarrollado por un equipo de tres integrantes del grupo IDSW41. A continuación se aplica el enfoque DevOps a la planeación real del proyecto.

## 4.1 Planeación del Desarrollo con Enfoque DevOps

### Definición del Producto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | LANAIKEA — Videojuego PC |
| Engine / Framework | Godot 4.x (GDScript / C#) |
| Alcance del MVP | Prototipo jugable del Acto I: despertar, exploración de la nave, primer encuentro con Vorrkai y activación de Valentina. |
| Duración del proyecto | 14 semanas (cuatrimestre IDSW41) |
| Metodología | Scrum adaptado a equipo de 3 — sprints de 2 semanas |

### Product Backlog Inicial — Épicas

- ÉPICA 1 — Núcleo narrativo: diseño de historia, guion, storyboard y documentación de diseño (GDD).

- ÉPICA 2 — Mecánicas de juego: movimiento del jugador, sistema de combate contra Vorrkai, inventario.

- ÉPICA 3 — IA de la nave: sistema de diálogos de Valentina, triggers de conversación, estados de activación.

- ÉPICA 4 — Escenarios: diseño de niveles (sala de criogenia, corredores, Centro de Mando, laboratorio).

- ÉPICA 5 — Audio y atmósfera: banda sonora procedural, diseño de sonido, efectos de ambiente.

- ÉPICA 6 — DevOps y entorno: configuración de repositorio, pipelines CI/CD, entornos de prueba.

### Roadmap de Sprints

| Sprint | Semanas | Objetivo y entregables principales |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-2 | Configuración del entorno: repositorio GitHub, estructura de proyecto Godot, pipeline CI básico, tablero Jira/Notion, canales Discord. |
| Sprint 1 | 3-4 | Mecánica base: escena inicial, movimiento del jugador, sala de criogenia jugable, prototipo de log de pantalla. |
| Sprint 2 | 5-6 | Primer Vorrkai: IA de enemigo básica, sistema de combate, corredor E-7 con iluminación de emergencia. |
| Sprint 3 | 7-8 | Valentina Alpha: sistema de diálogos, activación del Centro de Mando, primer statu report de misión. |
| Sprint 4 | 9-10 | Integración Acto I: flujo completo desde despertar hasta activación de Valentina. QA interno. |
| Sprint 5 | 11-12 | Pulido del MVP: audio, efectos visuales, optimización de rendimiento, pruebas de usuario. |
| Sprint 6 | 13-14 | Cierre: build final, documentación técnica, retrospectiva, presentación al docente. |

## 4.2 Herramienta de Comunicación Seleccionada

Herramienta seleccionada: Discord Justificación: El equipo de LANAIKEA es un grupo de 3 estudiantes con presupuesto cero y alta familiaridad con Discord. La plataforma permite crear un servidor dedicado con canales organizados por área del proyecto, compartir builds y capturas directamente en el canal, integrar webhooks de GitHub para notificaciones de commits y pull requests, y realizar sesiones de trabajo con voz en tiempo real sin costo adicional.

### Estructura de canales del servidor LANAIKEA — Discord

| Canal | Propósito |
| --- | --- |
| #general | Comunicación general del equipo, anuncios y coordinación. |
| #devlog | Actualizaciones diarias de avance (equivalente al Daily Standup). |
| #narrativa | Discusión de historia, guion, storyboard y diseño de personajes. |
| #desarrollo-godot | Código, bugs, revisión de mecánicas y assets del engine. |
| #builds-y-testing | Notificaciones automáticas de GitHub Actions. Reportes de pruebas. |
| #documentacion | Links a Notion/Google Docs con GDD, actas de sprint y entregables académicos. |
| #voz — trabajo | Canal de voz para sesiones de trabajo sincrónico. |

# 5. Aplicación a LANAIKEA — Entorno y Versionamiento

## 5.1 Flujo de Trabajo para Versionamiento

Para LANAIKEA se adopta GitHub Flow como estrategia de branching, adaptada a las características del equipo (3 desarrolladores, ciclos cortos, despliegue de builds de prueba frecuente):

Flujo de trabajo GitHub Flow — LANAIKEA 1. La rama 'main' siempre contiene la versión estable más reciente del proyecto. 2. Cada nueva funcionalidad o corrección se desarrolla en una rama de corta vida: feature/nombre-funcionalidad ¦ fix/descripcion-bug ¦ docs/seccion-documento 3. Al completar el trabajo, se abre un Pull Request hacia main. 4. GitHub Actions ejecuta automáticamente las pruebas y valida el build de Godot. 5. Al menos un integrante revisa el PR antes de hacer merge. 6. El merge a main dispara el pipeline completo y genera el build de prueba.

### Convención de commits — Conventional Commits

| Prefijo | Uso | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| feat: | Nueva funcionalidad | feat: agregar sistema de inventario de componentes |
| fix: | Corrección de bug | fix: colisión incorrecta del jugador en corredor E-7 |
| docs: | Documentación | docs: actualizar GDD con storyboard SB-05 |
| test: | Pruebas | test: agregar prueba de activacion de Valentina |
| ci: | Pipeline CI/CD | ci: configurar GitHub Actions para build Godot |
| refactor: | Refactorización | refactor: reorganizar nodos de escena principal |
| chore: | Mantenimiento | chore: actualizar .gitignore para archivos Godot |

## 5.2 Plataformas y Herramientas de Versionamiento

| Herramienta | Rol en el proyecto | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Git | Sistema de control de versiones local | Estándar de la industria. Requerido por GitHub. |
| GitHub | Repositorio remoto y plataforma CI/CD | Gratuito para proyectos privados. GitHub Actions incluido. Familiar para el equipo. |
| GitHub Actions | Pipeline CI/CD automatizado | Integrado con el repositorio. YAML declarativo. 2000 minutos/mes gratis. |
| Git LFS | Versionamiento de archivos grandes | Los assets de Godot (texturas, audio, modelos) superan el límite de 100MB de Git estándar. |
| Notion | Documentación y wiki del proyecto | GDD, actas de sprint, referencias narrativas y backlog informal centralizado. |

## 5.3 Configuración de Plataformas y Herramientas de Versionamiento

### Estructura del repositorio

lanaikea/ ├── .github/ │ └── workflows/ │ ├── ci.yml # Pipeline: lint + pruebas en cada PR │ └── build.yml # Build Godot en merge a main ├── assets/ # Texturas, audio, modelos (Git LFS) ├── scenes/ # Escenas .tscn de Godot ├── scripts/ # GDScript / C# del juego ├── docs/ # GDD, storyboard, documentación académica ├── tests/ # Pruebas automatizadas (GUT Framework) ├── .gitignore # Exclusión de .godot/, .import/, builds locales ├── .gitattributes # Configuración Git LFS para assets └── README.md # Descripción, setup y guía de contribución

### Pipeline CI — GitHub Actions (ci.yml)

Triggers: push a cualquier rama + apertura de Pull Request hacia main Pasos del pipeline: 1. Checkout del repositorio con historial completo 2. Setup de Godot 4.x en el runner de Ubuntu 3. Importación de recursos del proyecto (headless) 4. Ejecución de pruebas con GUT (Godot Unit Testing) 5. Reporte de resultados en el PR con comentario automático Build pipeline (build.yml) — solo en merge a main: 1. Pasos 1-3 del CI 2. Exportación del proyecto (Windows x64, Linux x64) 3. Upload del artefacto a GitHub Releases (tag automático)

## 5.4 Estrategia de Despliegue Seleccionada

Estrategia seleccionada: Feature Flags + Actualización Rodante (Rolling) Justificación para LANAIKEA: Durante el desarrollo del juego, las features flags permiten activar/desactivar funcionalidades experimentales (nuevo comportamiento de Vorrkai, dialogo alternativo de Valentina, efectos visuales en prueba) sin re-desplegar el build completo. Esto es especialmente valioso para las sesiones de playtest con usuarios externos. Para los builds de prueba distribuidos entre testers, se usa actualización rodante: cada tester descarga el build más reciente desde GitHub Releases cuando está disponible, sin necesidad de coordinar un corte de servicio. En fases finales del proyecto (Sprint 5-6), se adoptará un esquema Azul/Verde simplificado: dos builds coexisten (estable y candidato a release) y los testers son asignados a uno de ellos para comparar métricas de experiencia y bugs reportados.

# 6. Conclusión

La aplicación del enfoque DevOps al desarrollo de LANAIKEA demuestra que las prácticas de esta cultura no son exclusivas de grandes organizaciones — son igualmente valiosas y aplicables en equipos pequeños de desarrollo de videojuegos indie.

La planeación con Scrum adaptado, la adopción de GitHub Flow como estrategia de versionamiento, la configuración de pipelines CI/CD con GitHub Actions y la selección fundamentada de herramientas de comunicación (Discord) y despliegue (Feature Flags + Rolling) permiten al equipo de LANAIKEA mantener un ritmo de desarrollo predecible, con builds siempre estables en la rama principal y la capacidad de experimentar con nuevas funcionalidades sin riesgo de romper el producto.

Más allá de los aspectos técnicos, DevOps aporta a LANAIKEA una mentalidad: la calidad no es una fase final, sino una propiedad continua del proceso. Cada commit, cada PR y cada pipeline ejecutado es una oportunidad para detectar problemas temprano y mantener el proyecto en un estado siempre entregable.

El juego — con su narrativa sobre tiempo prestado, identidad fragmentada y la verdad que emerge lentamente — es también un ejercicio de ingeniería de software aplicada: construir algo complejo, en equipo, con método, en el tiempo que el semestre nos presta.

— Fin del documento —